МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2019 № 26

с. Вороново Кожевниковского района Томской области

О внесение изменений в муниципальную программу «Содержание сети внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение»

на 2016 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Администрации Вороновского сельского поселения от 12.03.2015 № 33«Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации», Уставом муниципального образования «Вороновское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Содержание сети внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2016 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Вороновского сельского поселения №26 от 11.03.2016, согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Вороновского сельского поселения порядке и разместить на официальном сайте Вороновского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: <http://www.voronovo.tom.ru>.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения С.Н.Прокопенко

Светлана Александровна Бурягина

31-148

В дело № 02 – 04

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.М. Чирикова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

Приложение

к Постановлению Администрации

Вороновского сельского поселения

от 26.02.2019 № 26

Внести в муниципальную программу «Содержание сети внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2016 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Вороновского сельского поселения №26 от 11.03.2016, следующие изменения:

1. В паспорте муниципальной программы «Содержание сети внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2016 – 2020 годы» «Объемы и источники финансирования Программы», изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы (тыс. руб.) | Всего за счёт средств федерального, областного, районного и местного бюджета 5856,588 тыс. руб., в том числе:  2016 год – 1490,0 тыс. руб.  2017 год - 1490,0 тыс. руб.  2018 год – 693,294 тыс. руб.  2019 год – 693,294 тыс. руб.  2020 год - 1490,0 тыс. руб. |

2. В разделе «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«**Объемы финансирования Программы**

Общий объем финансирования Программы за счёт средств федерального, областного, районного и местного бюджета на содержание дорог общего пользования местного значения 5856,588 тыс. руб., в том числе:

2016 год - 1490,0 тыс. руб.

2017 год - 1490,0 тыс. руб.

2018 год – 693,294 тыс. руб.

2019 год – 693,294 тыс. руб.

2020 год - 1490,0 тыс. руб.

3. В разделе «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» первый абзац изложить в следующей редакции:

«В целях решения задач Программы необходимо выделение из федерального областного, районного и местного бюджета 5856,588 тыс. руб.»

3. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в Вороновском сельском поселении на 2016-2020 годы, изложить в следующей редакции:

**Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в Вороновском сельском поселении на 2016-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Протяженность (м) |
|  |
| 1 | Грейдирование  с. Вороново  д. Екимово | Администрация Вороновского сельского поселения (далее- Администрация поселения) | 2016 | бюджет поселения  федеральный бюджет  областной бюджет | 200,0 | 1490,0 |  |
| 2 | Отсыпка ПГС  с. Вороново  (проулок от ул. Большая Подгорная до ул. 2-ая Пятилетка) | Администрация поселения | 2016 | бюджет поселения  федеральный бюджет  областной бюджет | 200,0 | 135 |
| 3 | Отсыпка ПГС  с. Вороново  ул. Ленинская | Администрация поселения | 2016 | бюджет поселения  федеральный бюджет  областной бюджет | 600,0 | 540 |
| 4 | Отсыпка ПГС  с. Осиновка  ул. Мира | Администрация о поселения | 2016 | бюджет поселения  федеральный бюджет  областной бюджет | 370,0 | 311 |
| 5 | Ямочный ремонт с. Вороново  ул. Большая Подгорная | Администрация поселения | 2016 | бюджет поселения  федеральный бюджет  областной бюджет | 80,0 | 77 |
| 6 | Ямочный ремонт д. Еловка  ул. Новая | Администрация поселения | 2016 | бюджет поселения  федеральный бюджет  областной бюджет | 40,0 | 41 |
| 7 | Отсыпка ПГС  д. Волкодаевка  ул. Комсомольская | Администрация поселения | 2017 | бюджет поселения  федеральный бюджет  областной бюджет | 650,0 | 1490,0 | 405 |
| 8 | Отсыпка ПГС  с. Вороново  ул. Набережная | Администрация поселения | 2017 | бюджет поселения  федеральный бюджет  областной бюджет | 840, 0 | 541 |
| 9 | Содержание автомобильных дорог (очистка автомобильных дорог от снега, грейдирование, скашивание травы с обочин и т.д.) | Администрация поселения | 2018 | районный бюджет | 696,294 | 696,294 | 41700 |
| 10 | Содержание автомобильных дорог (очистка автомобильных дорог от снега, грейдирование, скашивание травы с обочин и т.д.) | Администрация поселения | 2019 | районный бюджет | 696,294 | 696,294 | 41700 |
| 11 | Ямочный ремонт  ул. Новая  ул. Центральная | Администрация поселения | 2020 | бюджет поселения  федеральный бюджет  областной бюджет | 1490,0 | 1490,0 | 800  1000 |