МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ   ВОРОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2015                                                                                                                                     № 31-1

# с. Вороново  Кожевниковского района Томской области

# О проведении  противопаводковых  мероприятий   на  территории

Вороновского сельского  поселения в 2015 году

В соответствии  с постановлением Администрации Кожевниковского района  от 11.02.2015  № 93 « О проведении  противопаводковых  мероприятий на территории  Кожевниковского района в 2015году»,  для своевременной подготовки территорий поселения,  попадающих в зону пропуска паводковых вод, с целью снижения  экономического ущерба и  предотвращения  чрезвычайных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  на территории Вороновского сельского поселения  противопаводковую комиссию в составе:

Прокопенко С.Н. - председатель  комиссии, Глава поселения;

Бетенеков В.Н. -  заместитель председателя комиссии, начальник ПЧ в с. Вороново  ( по                  согласованию).

Члены комиссии:

Викторова Н.В. -  депутат Совета поселения д.Красный яр;

Балчикова М.К.- депутат Совета поселения д. Екимово;

Курдюкова Е.А.- депутат Совета поселения д. Еловка;

Микулич С.А. – специалист Администрации поселения в с. Осиновка;

2. Утвердить план привлечения транспортных средств для проведения спасательных и аварийно - восстановительных работ в случае подтопления населенных пунктов весенними паводковыми водами согласно приложению 1.

3. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод, очистке территорий улиц от мусора и снега сельского  поселения согласно приложению 2.

4. Назначить Микулич.С.А. специалиста по административной работе  в  с. Осиновка  ответственным  за подготовку мест размещения  эвакуируемых из зон возможного затопления, определить  порядок их  обеспечения продовольствием, вещевым имуществом, принять меры  по созданию запаса  продовольствия  на период  паводка.

5. Заседание паводковой комиссии проводить не реже одного раза в месяц, в случае возникновения ЧС - немедленно.

6. Обнародовать настоящее постановление в установленном Советом Вороновского сельского  поселения  порядке.

7. Контроль   исполнения   настоящего   постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                С.Н.Прокопенко

Теущакова Н.А.. 31-169

# ПРИЛОЖЕНИЕ1

# к постановлению Администрации

# Вороновского сельского поселения

# от 02.03.2015 № 31-1

ПЛАН

привлечения   транспортных средств   для проведения спасательных и аварийно - восстановительных      работ       в случае подтопления населенных пунктов весенними водами

1. Для проведения спасательных и аварийно - восстановительных работ в случае    катастрофического затопления населенных пунктов   весенне - летними паводковыми водами привлекаются:

|  | Наименование предприятия | Наименование привлекаемой техники |
| --- | --- | --- |
| 1. | П.Ч. с. Вороново | 1 спец.автомобиль |
| 2. | МОУ «Осиновская общеобразовательная школа» | 1 автобус |
| 3. | МОУ «Вороновскоя основная общеобразовательная школа» | 1 автобус |
| 4. | СПК « Восход» с. Осиновка | 1 трактор; 1 грузовой автомобиль |
| 5. | ООО « Вороновское» с. Вороново | 1 трактор; 1 грузовой автомобиль |
| 6. | ООО « Вороновское» д. Красный яр | 1 трактор; 1 грузовой автомобиль |
| 7. | Ч.П. Шерстобоева И.С. д. Еловка | 1-трактор |

# ПРИЛОЖЕНИЕ2

# к постановлению Администрации

# Вороновского сельского поселения

# от 02.03.2015 № 31-1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по пропуску паводковых вод, очистке территорий  улиц   от снега

и мусора  Вороновского  сельского  поселения

| № п/п | 1 Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнение мест возможного затопления и организация постоянного контроля за развитием паводковой обстановки | до 05.03.2015 | Глава поселения |
| 2. | Проведение совещаний с руководителями предприятий и организаций любых форм собственности об оказании помощи населению в период подготовки к весеннему паводку пропуска паводковых вод | до 25 марта 2015 года | Глава поселения |
| 3. | Контроль и работа с населением, руководителями организаций по вопросу очистки территорий и улиц от мусора, снега и пропуску паводковых вод | март - апрель | Глава поселения, специалисты Администрации |
| 4 | Подготовить постановление «Об очистке кровель зданий и сооружений от снега», обнародовать его в установленном порядке | март | Специалист по управлению делами |
| 5. | Отвод воды с проезжей части дорог, вскрытие водопропускных труб и канав по улицам и на прилегающих территориях к домам, проверка ливневых канализаций | в паводковый период | Администрация сельского поселения, домовладельцы |
| 6 | Подготовить резервный жилой фонд для размещения населения, эвакуируемого из зон возможного затопления | март-апрель | Администрация поселения |
| 7 | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья, мерах безопасности и правилах поведения у водоемов в этот период. Проведение подворного опроса жителей в зонах вероятного подтопления о необходимости их эвакуации, создание условий для их расселения. | март-май | Специалисты Администрации, противопаводковая комиссия |
| 8 | Проверка состояния гидротехнических сооружений, осуществление контроля за их состоянием, обеспечение готовности к безаварийному пропуску паводковых вод | до 25.03.2015 | Глава поселения, специалисты |
| 9 | Приведение в порядок площадок временного хранения и сортировки ТБО и подъездных путей к ним. | март | Глава поселения |
| 10 | Обеспечение постоянного информирования населения о возможной и складывающейся обстановке в период прохождения весеннего паводка | В паводковый период | Противопаводковая комиссия |
| 11 | Назначить ответственными за предоставление донесений об оперативной обстановке по паводку Главе поселения | ежедневно 9.00час. | Микулич С.А. |