План

Мероприятий по благоустройству в населенных пунктах

 Вороновского сельского поселения на 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Мероприятия | Срокисполнения | Ответственные |
| 1 | Провести: собрания с руководителями предприятий и учреждений поселения, предпринимателями, сходы граждан, встречи в школах с повесткой «О проведении двухмесячника по благоустройству» | до 01.05.2015 | С.Н. ПрокопенкоН.А.ТеущаковаС.А.Микуличдиректора школ, заведующие СДК, руководители предприятий, предприниматели |
| 2 | Рассмотреть и утвердить мероприятия по благоустройству на собрании Совета депутатов | до 01.05.2015 | С.Н. Прокопенко |
| 3 | Закрепить за депутатами Совета поселения участки территорий | до 01.05.2015 | Председатель Совета поселения |
| 4 | Привлекать к работам по благоустройству безработных через службу занятости | постоянно | Н.А. Теущакова |
| 5 | Очистка улиц от мусора, и вывоз на площадку временного хранения. | до 01.05.2015 | С.Н. Прокопенко |
| 6 | Прогредировать дороги на объекты размещения твердых бытовых отходов, выставить аншлаг | до 01.06.2015 | С.Н. Прокопенко |
| 7 | Провести субботник по очистке кладбищ от мусора. | до 01.06.2015 | С.Н. Прокопенко |
| 8 | В период двухмесячника скоординировать работу Администрации и общественности (депутаты Совета, комиссия по благоустройству, Совет ветеранов и др.) | еженедельно | С.Н. ПрокопенкоН.А. ТеущаковаС.А. МикуличВ.В.Вторушина |
| 9 | На территории сельского поселения объявить конкурс на лучшую усадьбу, лучший цветник, лучшее частное предприятие | до 01.05.2015 | С.Н. ПрокопенкоН.А. ТеущаковаС.А.Микулич |
| 10 | Провести субботники по благоустройству территорий: мест отдыха, улиц, пустырей. Очистить берега рек, прудов, водоёмов..Убрать несанкционированные свалки. | весь период | С.Н. ПрокопенкоАдминистрация поселения, Совет депутатов,директора школ, ДК, руководители предприятий, Советы ветеранов |
| 11 | Провести работу с предпринимателями о соблюдении правил благоустройства: уборка территории, разбивка клумб, установка контейнеров для мусора и его вывоз | до 01.05.2015 | С.Н. ПрокопенкоПредприниматели |
| 12 | Разбить цветники и клумбы на территории поселений, у обелисков «Славы» | Май- июнь | С.Н. ПрокопенкоС.А.МикуличСовет ветеранов |
| 13 | Организовать работу по уборке бурьянов на земельных участках заброшенных усадьб, предоставляющих пожароопасную обстановку | Июль-сентябрь | С.Н.ПрокопенкоО.А.Гетц |
| 14 | Проводить скашивание трав вдоль дорог в населенных пунктах | Июль- сентябрь | С.Н.ПрокопенкоО.А.Гетц |
| 15 | Освещать ход двухмесячника по благоустройству через наглядную агитацию и в районной газете «Знамя труда» | постоянно | С.Н. Прокопенко комиссия по благоустройству, работники культуры |
| 16 | Установить на территории поселения единый санитарный день по благоустройству и санитарной уборке территорий | Каждуюпятницу | С.Н. Прокопенко |
| 17 | Решить вопрос на собрании Совета поселения об ответственности депутатов за ходом благоустройства на закреплённых за ними участках | май | Председатель Совета поселения |
| 18 | Провести работу с населением по своду старых деревьев у жилых домов | Весь период | С.Н.ПрокопенкоО.А.Гетц |
| 19 | Провести ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | Май-сентябрь | С.Н.ПрокопенкоО.А.Гетц |
| 20  | Выполнить ремонт дорог с твердым покрытием | Май-сентябрь | С.Н.Прокопенко |